|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN**  Số:  /NQ-HĐND  **DỰ THẢO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Nghi Xuân, ngày tháng 12 năm 2022* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Về chủ trương đầu tư xây dựng các dự án****đầu tư công năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NGHI XUÂN**

**KHÓA XXI, KỲ HỌP THỨ 8**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/06/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật Sửa đổi bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công vốn cân đối ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025;*

*Sau khi xem xét Tờ trình số 110/TTr-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2023, cụ thể:

1. Dự án thuộc lĩnh vực dân dụng: 06 dự án, gồm:

- Dự án Cải tạo hội trường Huyện ủy huyện Nghi Xuân.

- Dự án Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Nghi Xuân.

- Dự án Nhà học Trường Tiểu học Xuân Mỹ, xã Xuân Mỹ.

- Dự án Khối phòng hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập, phụ trợ Trường THCS Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.

- Dự án Nhà bộ môn và thư viện - Trường THCS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

- Dự án Khối nhà phục vụ sinh hoạt Trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm.

2. Dự án thuộc lĩnh vực giao thông: 02 dự án, gồm:

- Dự án Cầu Trúc Bè, xã Xuân Lĩnh.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Nhiệm, thị trấn Tiên Điền (đoạn từ cổng sau Khu lưu niệm Nguyễn Du đến tiếp nối tuyến đường L1).

3. Dự án lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 02 dự án, gồm:

- Dự án Hạ tầng chống ngập úng ven biển làng Cam Lâm, xã Xuân Liên.

- Dự án Sửa chữa nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông huyện Nghi Xuân và 17 đài truyền hình cơ sở thuộc các xã, thị trấn.

*(Chi tiết có 10 Phụ lục kèm theo)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

b) Chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, các đơn vị liên quan:

- Căn cứ số liệu khảo sát để xác định các phương án, giải pháp kỹ thuật phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

- Căn cứ kế hoạch bố trí vốn để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng theo quy định hiện hành; tuyệt đối không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Chỉ đạo các phòng, ban, địa phương liên quan: Rà soát tiến độ các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư các công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

2. Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án:

a) Trên cơ sở quy mô, tổng mức đầu tư sơ bộ tại chủ trương đầu tư chủ động rà soát quy mô, tổng mức đầu tư cần thiết, phù hợp, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

b) Thực hiện nghiêm túc các hồ sơ, thủ tục, quy định về môi trường, đất đai.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Khóa XXI, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Thường trực HĐND tỉnh; - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Thường trực Huyện ủy; - Lãnh đạo UBND huyện;  - Ủy ban MTTQVN huyện; - Đại biểu HĐND huyện Khóa XXI; - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  - Văn phòng HĐND-UBND huyện;  - TT. HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Lưu: VT. | **CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Văn Hiếu** |

**PHỤ LỤC 01**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Cải tạo hội trường Huyện ủy huyện Nghi Xuân

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Cải tạo hội trường Huyện ủy huyện Nghi Xuân

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình dân dụng

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiến tốt cho công tác hội họp của huyện uỷ huyện Nghi Xuân.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Phá dỡ nền gạch lát cũ, san sửa mặt bằng hiện trạng.

- Làm mới mương thoát nước nội bộ: Tổng chiều dài mương dự kiến 150m; kích thước mương dự kiến 50x60cm với các hố thu; bố trí cống tròn khẩu độ D=300mm đấu nối hệ thống mương thoát nước mặt.

- Lát sân nội bộ bằng gạch Tezaro: Diện tích lát gạch dự kiến khoảng 3.350m2

- Rải thảm bê tông nhựa nóng đường nội bộ: Diện tích rải thảm bê tông nhựa dự kiến khoảng 1.350 m2

- Phá dỡ hàng rào cũ xuống cấp, xây mới hàng rào phía trước, chiều dài khoảng 240m

- Bồn hoa: Xây dựng tường gạch bao quanh các bồn hoa

- Công chính: Xây mới 01 cổng chính.

- Nhà bảo vệ: Phá dỡ nhà bảo vệ hiện trạng, xây mới 01 nhà bảo vệ, diện tích dự kiến 25m2.

- Cống chịu lực: Chiều dài dự kiến 15m, kích thước cống hộp 1x1x1m, kết cấu BTCT đá 1x2 M200, chiều dày cống 15cm.

- Vìa hè: Phá dỡ vỉa hè phía trước với diện tích dự kiến 1.100m2, lát lại bằng gạch Blog tự chèn

- Di dời: 01 cột điện trung thế, 01 cổng vòm trang trí, 02 cây xanh

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 2.700 triệu đồng (Hai tỷ, bảy trăm triệu đồng chẵn)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án.

- Dự án sử dụng 100% ngân sách huyện

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển 2023-2024: 2,7 tỷ đồng cho dự án.

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

PHỤ LỤC 02

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Nghi Xuân

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Nghi Xuân

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình dân dụng

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Công an huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo an toàn trong vận hành và cải thiện điều kiện làm việc cán bộ chiến sỹ trong cơ quan Công an huyện Nghi Xuân.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

Cải tạo, nâng cấp các hạng mục: Không gian bếp nấu; Gara xe máy; Hàng rào; Hệ thống thoát nước khu rửa; Xây mới hố đốt rác; Xây mới Gara ô tô.

- Cải tạo không gian bếp nấu:

+ Phương án tháo dỡ: Tháo dỡ cửa, phá dỡ nền gạch xi măng, cạo bóc lớp trát tường, cột, cạo bỏ lớp sơn trần nhà, phá dỡ tường bó vỉa sân rửa

+ Phương án án cải tạo: Xây mở rộng sân rửa, lát nền chống trơn, ốp gạch đến hết chân móng 45cm; da trát phần tường cạo bóc, ốp gạch cao đến sát trần, trần nhà sơn hoàn thiện 3 nước không bả.

- Cải tạo gara xe máy: Cải tạo phần nền và mái nhà để xe, nền lát gạch Tezaro, mái lắp dựng khung kèo, xà gồ thép hộp mạ kẽm, lợp tôn mạ kẽm

- Cải tạo hàng rào: Cạo bỏ lớp da trát tường rào, da trát lại bằng VXM M75 và sơn hoàn thiện bằng 3 nước không bả; sơn lại hệ thống cửa sắt (bao gồm công tác sửa chữa, đánh rỉ, vệ sinh và sơn hoàn thiện bằng 3 nước).

- Hệ thống thoát nước khu rửa: Lắp đặt hệ thống thoát nước

- Xây mới hố đốt rác: Xây mới hố rác dự kiếm kích thước khoảng1,5x1,5x2,97m, được xây dựng bằng gạch chịu lửa

- Xây mới gara ô tô: Xây mới gara ô tô dự kiến kích thước 18x7,7m

10. Tổng mức đầu tư: 1.200 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm triệu đồng chẵn)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn.

- Dự án sử dụng 100% ngân sách huyện

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2022- 2023: 1.200 triệu đồng cho dự án

14. Hình thức quản lý: Theo quy định hiện hành./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 03**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Nhà học Trường Tiểu học Xuân Mỹ, xã Xuân Mỹ

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Nhà học Trường Tiểu học Xuân Mỹ, xã Xuân Mỹ

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình dân dụng

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy học cho giáo viên và học sinh nhà trường;góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng quy định Trường đạt chuẩn Quốc gia

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Xây dựng mới 01 nhà học 3 tầng với diện tích xây dựng khoảng 1.020m2

- Hạng mục phụ trợ: Lát gạch sân trường, mương thoát nước nội bộ.

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 7.500 triệu đồng (Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển và nguồn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2022-2024: 7.500 triệu đồng cho dự án

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 04**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Khối phòng hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập,

phụ trợ Trường THCS Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Khối phòng hành chính quản trị, học tập, hỗ trợ học tập, phụ trợ Trường THCS Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng cơ sở vật chất trường học, đảm bảo điều kiện giáo dục, học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh, cũng như hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng tiêu chuẩn Trường THCS đạt chuẩn mức độ 2.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Xây dựng mới Dãy nhà hiệu bộ kết hợp các phòng học bộ môn 3 tầng với diện tích khoảng 1.300m2 (bao gồm khối phòng học tập, khối phòng hỗ trợ học tập và khối phụ trợ)

- Hệ thống sân lát gạch;

- Hệ thống mương thoát nước;

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 11.000 triệu đồng (Mười một tỷ đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2022-2024 và nguồn vốn hợp pháp khác: 11.000 triệu đồng cho dự án

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 05**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà học bộ môn và thư viện 4 tầng, Trường THCS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Nhà bộ môn và thư viện - Trường THCS thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình dân dụng

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy học cho giáo viên và học sinh nhà trường; góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng quy định Trường đạt chuẩn Quốc gia

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Xây dựng mới khối nhà học bộ môn và thư viện 4 tầng với diện tích xây dựng khoảng 2.170m2.

- Lát sân, mương thoát nước.

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 15.000 triệu đồng (Mười lăm tỷ đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2022-2024 và nguồn vốn hợp pháp khác: 15.000 triệu đồng cho dự án

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 06**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối nhà phục vụ sinh hoạt

Trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Khối nhà phục vụ sinh hoạt Trường tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình dân dụng

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện dạy học cho giáo viên và học sinh nhà trường; góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất theo quy hoạch được duyệt nhằm đáp ứng quy định Trường đạt chuẩn Quốc gia.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Xây dựng mới 01 khối nhà phục vụ sinh hoạt 02 tầng. Diện tích chiếm đất khoảng 420m2. Tổng diện tích sàn khoảng 850m2.

- Hạng mục phụ trợ: Mương thoát nước nội bộ; hệ thống PCCC ngoài nhà

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 6.650.000.000 đồng (Sáu tỷ, sáu trăm năm mươi triệu đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2023-2024 và nguồn vốn hợp pháp khác: 6.650 triệu đồng cho dự án.

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 07**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Trúc Bè, xã Xuân Lĩnh

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Cầu Trúc Bè, xã Xuân Lĩnh

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình giao thông

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại sản xuất và sinh hoạt; hình thành tuyến đường mẫu của địa phương góp phần xây dựng Xuân Lĩnh hoàn thành các tiêu chí xã nâng cao, kiểu mẫu trong thời gian tới; tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QPAN, trật tự tại địa phương.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Kết cấu cầu bằng BTCT.

- Tải trọng thiết kế: HL93 (TCVN 11823-2017).

- Bề rộng cầu: B = (5,5 + 2x0,25)m = 6,0m.

- Chiều dài toàn cầu (tính đến đuôi mố) khoảng 46,0m.

- Đường đầu cầu: Thiết kế vuốt nối về đường hiện trạng

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 9,2 tỷ đồng (Chín tỷ, hai trăm triệu đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển 2022-2024 và nguồn hợp pháp khác: 9,2 tỷ đồng cho dự án.

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 08**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng

đường Nguyễn Nhiệm, thị trấn Tiên Điền (đoạn từ cổng sau Khu lưu niệm Nguyễn Du đến tiếp nối tuyến đường L1)

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Nhiệm, thị trấn Tiên Điền (đoạn từ cổng sau Khu lưu niệm Nguyễn Du đến tiếp nối tuyến đường L1).

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình giao thông

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch được duyệt, kết nối các điểm du lịch trong quần thể Khu di tích đại thi hào Nguyễn Du dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Tiên Điền nói riêng và huyện Nghi Xuân nói chung.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

Tổng chiều dài tuyến khoảng 500m: Bề rộng nền đường Bnền=13,5m; Bề rộng mặt đường Bmặt=7,50m; Bề rộng vỉa hè phải Bvỉa hè=2x3,0m; độ dốc ngang mặt đường imặt = 2%, độ dốc ngang vỉa hè = 1,5%. Mặt đường bê tông nhựa chặt.

- Vỉa hè bố trí dọc hai bên tuyến, kết cấu gạch Terazo

- Rãnh thoát nước dọc bằng bê tông cốt thép, tổng chiều dài khoảng 1.000m.

- Cống ngang qua đường bằng bê tông cốt thép.

- Điện chiếu sáng: Xây dựng mới khoảng 25 cột đèn chiếu sáng dọc tuyến.

- Hệ thống an toàn giao thông tuân theo QCVN 41:2019/BGTVT.

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 15.000 triệu đồng (Mười lăm tỷ đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2022-2024 và nguồn vốn hợp pháp khác: 15.000 triệu đồng cho dự án

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 09**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

Hạ tầng chống ngập úng ven biển làng Cam Lâm, xã Xuân Liên

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Hạ tầng chống ngập úng ven biển làng Cam Lâm, xã Xuân Liên

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

7. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân

8. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện hạ tầng thoát nước, chống ngập úng khu vực dân cư ven biển, tạo điều kiện để phát triển an sinh – xã hội cho người dân.

9. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Rãnh thoát nước dọc:

+ Rãnh thoát nước dọc: Sử dụng rãnh hở có nắp đậy đổ lắp ghép với tổng chiều dài khoảng 1.000m có chiều rộng B=0,80m, chiều cao thay đổi theo độ dốc dọc

+ Hố thu: Bố trí hố thu với khoảng cách trung bình từ 30÷50m/hố thu, kích thước mặt bằng 1,10x1,10m

- Tuyến đường: Chiều dài tuyến đường khoảng 100m.

+ Kết cấu nền đường dự kiến: Bề rộng nền Bnền = 5,0m; Bề rộng lề đường Blề = 0,75x2 = 1,5m; Dốc ngang mặt đường i =2%, độ dốc ngang lề đường i =4%.

+ Kết cấu mặt đường dự kiến: Bề rộng mặt Bmặt = 3,5m bằng Bê tông xi măng mác M250, đá 2x4, dày 20cm.

+ Đường giao dân sinh: Các vị trí giao cắt với đường giao dân sinh hiện trạng thiết kế vuốt nối vào tuyến chính đảm bảo hài hòa, êm thuận.

- Hệ thống an toàn giao thông tuân theo QCVN 41:2019/BGTVT.

10. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 4,5 tỷ đồng (Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện

12. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024

13. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng 100% ngân sách huyện

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2023-2024: 4,5 tỷ đồng cho dự án.

14. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  HUYỆN NGHI XUÂN |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp

đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

huyện Nghi Xuân và 17 đài truyền hình cơ sở thuộc các xã, thị trấn

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 22/12/2022 của HĐND huyện)*

1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông huyện Nghi Xuân và 17 đài truyền hình cơ sở thuộc các xã, thị trấn.

2. Nhóm dự án: Nhóm C.

3. Loại công trình: Công trình Hạ tầng kỹ thuật.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân huyện.

5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân huyện.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân.

7. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông huyện Nghi Xuân và 17 đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã, thị trấn nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

8. Quy mô đầu tư (dự kiến):

- Lắp mới hệ thống truyền thanh của Trung tâm Văn hoá - Truyền thông bằng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

- Lắp thêm bộ giải mã tín hiệu truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại 17 xã, thị trấn.

- Sữa chữa hệ thống truyền tín hiệu tại 3 xã đang phát tín hiệu tần số cao: Xuân Mỹ, Xuân Viên, Xuân Giang:

+ Đăng ký, xin cấp lại giấy phép tần số thấp tại Cục tần số.

+ Sữa chữa, hạ tần số đài phát tại 03 đơn vị.

- Sửa chữa, nâng cấp hệ thống phát thanh, các cụm loa tại 17 xã, thị trấn.

9. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 3.300 triệu đồng (Ba tỷ, ba trăm triệu đồng).

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2022 - 2024.

12. Nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn dự án.

- Dự án sử dụng 100% ngân sách huyện.

- Khả năng cân đối nguồn vốn và phân kỳ nguồn vốn: Dự kiến sẽ phân nguồn đầu tư phát triển năm 2023 - 2024: 3.300 triệu đồng cho dự án.

13. Hình thức quản lý: Theo quy định hiện hành./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**